|  |  |
| --- | --- |
| **PROJETO DE DESENVOLVIMENTO**  **Status Report** | **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**  **Sistemas para Internet** |

**Dados do projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | Controlei |
| **NÚMERO DA SPRINT** | Sprint 1 |
| **DATA DE ENTREGA** | 22/09/2021 |

***Features* selecionadas para desenvolvimento***{Adicionar as features que foram selecionadas do backlog para desenvolvimento nesta sprint}*

|  |
| --- |
| Estruturação de ferramentas |

**Detalhamento de atividades realizadas***{Adicionar todas as atividades planejada na sprint, quem foi a pessoa responsável. Importante ressaltar que nem sempre uma atividade planejada é iniciada na sprint ou mesmo finalizada. Sinalize o status da atividade com: “concluída”, “em desenvolvimento” ou “em aberto”}.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** | **Status** |
| Criar projeto do Figma | Marcelo e Marcio | Entregue |
| Definir padrão de config VsCod | Todo o time | Entregue |
| Criar servidor do banco | Alanda, Gabriel e Marcio | Entregue |
| Criar estrutura do projeto (Heroku, github) | Gabriel, Jonatha e Thiago | Entregue |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observações gerais**

*{Adicionar observações gerais que sejam relevantes para registro do que foi realizado na Sprint, bem como problemas enfrentados e particularidades da sprint}*

|  |
| --- |
| Equipe trabalhou bem e de forma organizada |

***Sprint Review***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
| Essa Sprint foi basicamente composta por estruturação das ferramentas para a partir da próxima sprit, começar a por a mão na massa |

***Sprint Retrospective***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
|  |

***Sprint Planning***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
| Permitir com que o usuário possa se cadastrar no sistema |