|  |  |
| --- | --- |
| **PROJETO DE DESENVOLVIMENTO**  **Status Report** | **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**  **Sistemas para Internet** |

**Dados do projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | Controlei |
| **NÚMERO DA SPRINT** | Sprint 3 |
| **DATA DE ENTREGA** | 20/10/2021 |

***Features* selecionadas para desenvolvimento***{Adicionar as features que foram selecionadas do backlog para desenvolvimento nesta sprint}*

|  |
| --- |
| Login de usuários e cadastro de renda mensal |

**Detalhamento de atividades realizadas***{Adicionar todas as atividades planejada na sprint, quem foi a pessoa responsável. Importante ressaltar que nem sempre uma atividade planejada é iniciada na sprint ou mesmo finalizada. Sinalize o status da atividade com: “concluída”, “em desenvolvimento” ou “em aberto”}.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** | **Status** |
| [API] Fazer funcionalidade de login | Gabriel e Jonatha |  |
| [BD] Adicionar constraint unique na coluna de email da tabela de usuários | Marcio e Marcelo |  |
| [FIGMA] Criar tela de login | Marcelo |  |
| [FRONT-END] Criar tela de login | Alanda e Thiago |  |
| [FRONT-END] Integrar tela de login com a API | Alanda e Thiago |  |
| [BD] Criar tabela de renda mensal | Marcio e Marcelo |  |
| [API] Criar cadastro de renda mensal por usuários | Gabriel e Jonatha |  |
| [FIGMA] Criar tela de cadastro de renda mensal | Marcelo |  |
| [FRONT-END] Criar tela de cadastro de renda mensal | Alanda e Thiago |  |
| [FRONT-END] Integrar tela de cadastro de renda com API | Alanda e Thiago |  |

**Observações gerais**

*{Adicionar observações gerais que sejam relevantes para registro do que foi realizado na Sprint, bem como problemas enfrentados e particularidades da sprint}*

|  |
| --- |
| Equipe acabou não se comunicando conforme o esperado |

***Sprint Review***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
| Essa Sprint foi a primeira que precisamos começar a produzir algo concreto, identificamos alguns problemas de comunicação dentro da equipe, e notamos que alguns planejamentos que fizemos não fluíram conforme o esperado, iremos adequar para as próximas etapas |

***Sprint Retrospective***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
|  |

***Sprint Planning***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
| Permitir com que o usuário possa fazer login no sistema e cadastrar sua renda mensal |