|  |  |
| --- | --- |
| **PROJETO DE DESENVOLVIMENTO**  **Status Report** | **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**  **Sistemas para Internet** |

**Dados do projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | Controlei |
| **NÚMERO DA SPRINT** | Sprint 4 |
| **DATA DE ENTREGA** | 10/11/2021 |

***Features* selecionadas para desenvolvimento***{Adicionar as features que foram selecionadas do backlog para desenvolvimento nesta sprint}*

|  |
| --- |
| Criar tela de Home para o cliente, criação de edição de despesas e renda mensal |

**Detalhamento de atividades realizadas***{Adicionar todas as atividades planejada na sprint, quem foi a pessoa responsável. Importante ressaltar que nem sempre uma atividade planejada é iniciada na sprint ou mesmo finalizada. Sinalize o status da atividade com: “concluída”, “em desenvolvimento” ou “em aberto”}.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** | **Status** |
| [API] Criar Crud cadastro de despesas | Gabriel e Jonatha | NÃO ENTREGUE |
| [API] Criar Listagem tipos de despesa | Gabriel e Jonatha | NÃO ENTREGUE |
| [API] Listar todos os dados necessários para Home | Gabriel e Jonatha | NÃO ENTREGUE |
| [FRONT-END] Criar cadastro/edição de despesas | Alanda e Thiago | NÃO ENTREGUE |
| [FRONT-END] Alterar para cadastro/edição Renda mensal | Alanda e Thiago | NÃO ENTREGUE |
| [FRONT-END] Criar tela Home | Alanda e Thiago | NÃO ENTREGUE |
| [BD] Criar Tabela de tipos de despesa | Marcio | ENTREGUE |
| [BD] Criar tabela de despesas | Marcio | ENTREGUE |
| [DESIGN] Criar protótipo integral do MVP | Marcelo | ENTREGUE |

**Observações gerais**

*{Adicionar observações gerais que sejam relevantes para registro do que foi realizado na Sprint, bem como problemas enfrentados e particularidades da sprint}*

|  |
| --- |
| No geral foi uma sprint bem conturbada em questão de tempo, toda a equipe estava com diversos assuntos paralelos pendentes, resultando em não atingirmos objetivos previamente traçados |

***Sprint Review***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
| A equipe toda se comprometeu em trabalhar dobrado nessas duas próximas sprints para finalizar o projeto. E ao analisar notamos que esta semana perdida não deve prejudicar na entrega do MVP pré estabelecido pela equipe |

***Sprint Retrospective***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
|  |

***Sprint Planning***

*{ATENÇÃO: este item será preenchido em conjunto na reunião de entrega de sprint}*

|  |
| --- |
| Finalizaremos as atividades não realizadas nesta sprint, referente a criação de tela Home edição de renda e despesas |